***KF projekts “Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā”, id.Nr.5.3.1.0/17/I/014***

***Fonda nosaukums:***                    Kohēzijas fonds

***Specifiskais atbalsta mērķis:***   5.3.1 „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas 2.kārta”

***Vienošanās Nr.:***                         5.3.1.0/17/I/014

***Projekta īstenošanas laiks:***      09.04.2018. – 08.07.2021.

***Projekta vispārējais mērķis:***  Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu pieejamības paplašināšana Ozolnieku aglomerācijā.

***Projekta mērķis:*** Attīstīt unuzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti, nodrošināt pieslēgšanas iespējas un izbūvēt kanalizācijas sūkņu stacijas Ozolniekos

***Projektā plānotās aktivitātes un to ietvaros sasniedzamie rezultāti:***

* Komunālo notekūdeņu vidē novadīto piesārņojuma apjomu samazināšanai tiks:
  1. izbūvētas notekūdeņu savākšanas sistēmas;
  2. likvidētas neattīrītas vai daļēji attīrītas notekūdeņu tiešās izplūdes.
* Kanalizācijas tīkla paplašināšana:
  1. paplašinās kanalizācijas tīklus 4,01 km garumā;
  2. izbūvēs 4 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas.
* Būvprojekta izstrāde – ir veikta tehniskā projekta izstrāde atbilstoši noslēgtajam līgumam.
* Būvuzraudzība – tiks veikta atbilstoša būvniecības procesa būvuzraudzība atbilstoši noslēgtajam līgumam un spēkā esošajiem būvnormatīviem.
* Autoruzraudzība – tiks veikta atbilstoša autoruzraudzība atbilstoši noslēgtajam līgumam un spēkā esošajiem būvnormatīviem.

***Projekta īstenošanas laiks*** – ***39 mēneši.***

KF projekta „ Ūdenssaimniecības attīstība Ozolnieku pagastā, Ozolnieku novadā” ***kopējās izmaksas 1 688 500,33 EUR***, t.sk. KF līdzfinansējums – 1 077 423 EUR .